PORTARIA Nº 363/2020

Rescinde unilateralmente contrato e aplica penalidades.

O Prefeito Municipal de Chapada, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nos artigos 58, inciso II, 79, inciso I e 78, incisos I e V, da Lei Federal n° 8.666/93, levando em consideração o não cumprimento das cláusulas 4.2.1, devendo responder pela inexecução parcial do contrato, decorrente do Processo Licitatório n° 018/2018,   Tomada de Preços n° 001/2018, conforme processo administrativo especial n° 001/2020 baixa o seguinte:

Art. 1°. Fica rescindido, de forma unilateral o contrato de prestação de serviços, a partir de 16 de abril de 2020, celebrado com a empresa R.E.I.E SERVIÇOS DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA, cujo objeto se refere à contratação de empresa para a execução de obras e serviços de engenharia em regime de empreitada global (fornecimento de materiais e serviços) para realização de ampliação da pavimentação da Perimetral Osvaldo Balduíno Richter e Pavimentação da Rua Osvaldo V. Hoff, com área total pavimentada de 4.630,00m² (quatro mil, seiscentos e trinta metros quadrados), com confecção de meios-fios, execução de calçadas, acessibilidade e sinalização viária, com recursos oriundos do Contrato de Repasse OGU n° 848961/2017, Operação 1043538-81, do Programa Planejamento Urbano – Execução de pavimentação, com pedras irregulares, em trechos de ruas do perímetro urbano no município de Chapada/RS.

Art. 2°. Aplica à empresa as seguintes penalidades:

I – ao pagamento de multa no equivalente de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato (R$ 220.386,85), o que perfaz o montante de R$ 4.407,73 (quatro mil, quatrocentos e sete reais e setenta e três centavos);

II - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município de Chapada, no prazo de 02 (dois) anos;

III - Encaminhar informação ao setor de arrecadação e fiscalização da prefeitura municipal, requerendo o lançamento da multa após transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias corridos da negativa de pagamento;

Art. 3°. Comunique-se a empresa contratada para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente o recurso disposto no artigo 109, inciso I, alíneas “e” e “f”, da Lei n° 8.666/93;

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal - Chapada RS, 11 de agosto de 2020.

Registre-se e Publique-se                         	         Carlos Alzenir Catto

Data      Supra                     		         		Prefeito Municipal

Gustavo Sturmer

Secretário da Administração